Протокол № 1

11.12.2013

КП «Цветочный»

Повестка собрания:

1. Стоимость обслуживания поселка на 2014 год;
2. Создание службы эксплуатации поселка (быстрого реагирования)

3. Охрана поселка.

4. Уборка территории

5. Дороги на КП «Цветочный» (сроки окончания работ, организация одностороннего движения, установка знаков, ширина дорог). Решение вопросов тупиковых участков и радиуса поворотов.

6. Ограничения на въезд длинномеров

7. Строительство въездной группы

8. Строительство многоквартирных домов (таунхаусов) в поселке.

9. Уличное освещение
10. Сдача и запуск очистных сооружений и КНС. Устранение  течи и подтоплений колодцев водоснабжения и канализации. Качество и напор воды.

11. Подключение электроэнергии по постоянной схеме (сроки, тарифы, возможность установка многотарифных счетчиков, дополнительная  мощность.)

12. Вопросы газификации КП (сроки, алгоритм действий)

13. Вопрос по ГПЗУ.

14. Вопросы инфраструктуры КП (зоны отдыха в КП, ближайшая поликлиника,  выезд  "скорой помощи", участковый полицейский, регистрация в поселке, интернет, административное здание, детский сад, правила содержания животных на территории КП)

15. Вырубка сухих деревьев.

На собрании присутствовали:

- Руководитель проекта КП «Цветочный»  - Глинский Андрей

- Представитель компании-Застройщика НДК – Коробков Александр

- Управляющий КП «Цветочный» - Дерявко Александр

- Менеджеры по работе с клиентами КП  «Цветочный» - Дубровченко Н. , Додонов В.

Общее количество присутствующих собственников: 108

План собрания и вынесенные решения:

| 1. | Перечень услуг, которые будет оказывать УК на 2 этапе, после сдачи всех инженерных сетей в эксплуатацию: | А) Начисление и сбор платы за услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов; Б) Осуществление контроля качества предоставляемых услуг; В)Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий); Г)Подметание или сдвигание снега с пешеходных и автомобильных, удаление снега и снежно-ледяных образований с пешеходных и автомобильных дорог; Д) Посыпание дорог антиледными материалами; Е) Подметание пыли и сора с дорог, уборка мусора с общественных территорий; Ж) Поливка территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха; З) Покос общественных территорий; И) Уборка общей контейнерной площадки. Вывоз твердых бытовых отходов; Й) Организация пропускного режима и контроль территории Поселка; К) Охрана территории Поселка; Л) Контроль за соблюдением правил проведения СМР в посёлке; М) Техническое содержание и обслуживание мест общего пользования; Н) Обслуживание и текущий ремонт объектов благоустройства *О) Обслуживание и ремонт дорожного покрытия П) Обслуживание и текущий ремонт сетей и инженерного оборудования: - сети электроснабжения - сети газоснабжения - сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций - обслуживание ВЗУ и КНС - обслуживание очистных сооружений Примечание: презентация УК для ознакомления будет также размещена на форуме. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Представлена смета расходов на содержание и обслуживание коттеджного поселка «Цветочный» на втором этапе. | 1)После ввода инженерных сетей и общая сумма по договору 2 этапа – 5450 руб./мес. 2) Необходимо предоставить описание сметы расходов, расшифровку на содержание и обслуживание КП «Цветочный». Срок: до 18.12.2013 г. 3) Создание службы эксплуатации поселка (службы дежурных техников) Срок: 2 этап |
| 3. | Дороги на КП «Цветочный» | 1)Срок окончания работ по прокладке дорожного полотна на КП «Цветочный» - 2014 год. 2)Вопрос ширины дорог участков и радиуса поворотов будет решаться совместно УК и компанией – застройщиков НДК с инициативной группой КП «Цветочный» в лице: 1. ЗУ№204,205 Бортневский В.Н. 2.ЗУ№186 Маликов К.В. 3. ЗУ№220 Шовгенов А. 4. ЗУ№155 Хомутянский А.С. 5. ЗУ№199 Карелина И.Г. 6. ЗУ№180,181 Макарова М.Ю. 7. ЗУ № 19 Филимонова В.А. Дата, место и время проведения встречи: будет согласовано до 20.12.2013 г. 3) Вопрос устройства тупиковых въездов согласовать с собственниками прилегающих участков. Срок: до весны 2014 г. 4) Проект движения на КП, срок окончания работ по установке знаков и организации пешеходных переходов - обсудить в рамках встречи с инициативной группой |
| 4. | Ограничения на въезд прицепов и полуприцепов | 1) Ограничения на въезд прицепов и полуприцепов сняты не будут. Для доставки материала на КП можно использовать другую большегрузную технику. A) В случае доставки эксклюзивного товара, который не подлежит перегрузке на другую технику, или который можно доставить только с помощью прицепа или полуприцепа необходимо: -оставить заявку управляющему КП; - оставить контакт подрядчика; - управляющий связывается с подрядчиком; - принимается решение о проезде длинномера; Б) В случае необходимости проезда гусеничной техники: - оставить заявку управляющему; - написать заявление управляющему о том, что несет ответственность за нанесение ущерба; - под контролем управляющего техника проезжает до ЗУ, по специальному настилу; - в случае нанесения ущерба, собственник возмещает все расходы по восстановлению; 2) Ограничения въезда большегрузной техники, возможно, будут введены весной, в случае обильного таяния снега. 3) Устройство перегрузочной площадки – до конца 2013 г. 4) Платный въезд на территорию КП будет введен с целью сбора средств, для восстановления дорог в дальнейшем (ямочный ремонт) Срок: после принятия дорог в эксплуатацию |
| 5. | Строительство въездной группы | 1)Срок: Ориентировочно весна 2014 год. 2)Постановили: выложить проект въездной группы, детской площадки и прочих объектов на форум для обсуждения с жителями; 3) Устройство мусорных площадок в процессе определения мест устройства в соответствие со СНиП. |
| 6. | Уличное освещение | Отключение уличного освещения - временная мера ввиду перебоев в подаче электроэнергии на КП, как только подача электроэнергии на КП будет производиться по постоянной схеме, уличное освещение будет восстановлено. |
| 7. | Сдача и запуск очистных сооружений и КНС. Устранение течи и подтоплений колодцев водоснабжения и канализации. Качество и напор воды. | 1)Водозаборный узел и очистные сооружения готовы на 95%. Срок: прием в эксплуатацию зима 2014 г. 2)Скважина – в тестовом режиме 3)Ревизия и ремонт колодцев Срок: весна-лето 2014 года 4)Анализ воды – сдается на перепроверку 5) Водоподготовка и водоочистка будет проектироваться по результату анализа; 6)Отключения воды прекратятся, как только будет подключение электроэнергии по постоянной схеме. 7)Напор воды увеличится, как только будет подключение электроэнергии по постоянной схеме. |
| 8. | Подключение электроэнергии по постоянной схеме | 1)В настоящий момент производится монтаж ячеек. Срок подключения: 20-е числа января 2013 года Постановили: предоставить собственникам обращения в МОЭСК на которые компания застройщик не получили ответа. После подключения электроэнергии по постоянной схеме, собственники будут заключать договор напрямую с МОЭСК. Условия увеличения мощности до 15 кВт к существующим будут озвучены позже. |
| 9. | Вопросы газификации КП | Срок: конец декабря 2013 года газ появится в системе. В случае успешной повторной выездной проверки газ в системе появиться в конце 2013 г. В противном случае газ будет в январе 2014 г. |
| 10. | Вопрос по ГПЗУ | Информация будет предоставлена. Вопрос на стадии решения. Компания решает вопрос с созданием прецедента получения ГПЗУ без ограничений, как в КП «Певчее». Информация будет предоставлена позже. |
| 11. | Смена МЖС на ИЖС | Компания – застройщик подготовит алгоритм действий собственников по замене МЖС на ИЖС Делается самостоятельно собственниками. |
| 12. | Вопросы инфраструктуры | 1)Школа №2075 Адрес: г. Москва, поселение Краснопохорское, с. Красная Пахра д. 23 Тел. (495)8508259 2)Детский сад «Колосок» №1161 Чтобы встать на очередь, нужно подать заявление по адресу: п. Вороново, ср. школа № 2073 с 9:00 до 18:00, п. Кормунарка ср. школа №2070, тел. 4958178870 Тел. Детского сада: (495)8508139 3)Участковый Тайшин Сергей (пункт полиции - Красносельское) Тел. 8(967)2616872 4) Паспортный стол (пункт полиции - Красносельское) Тел. (495)8508544 5) Больница – «Кузнечики» Г. Москва, поселение Щаповское, с. Ознобишино д.30 Тел. (495)2121480 6) Скорая помощь Тел. (495)8508632 7)Почта Тел. (495)8508250 8) Ветеринарная клиника Тел.( 495)8508250 Амбулатория Красная Пахра, ул. Заводская д. 17 Тел. (495)8508632 9) Административное здание – предварительный срок окончания работ конец 2013 года. Вопросами сдачи в аренду помещений будет заниматься Абсолют. 10) Транспортный вопрос. УК необходимо просчитать покупку маршрутки на КП, за счет собственников; |
| 13. | Короед | Весь перечень документов о проделанной работе будет выложен на форум. |
| 14. | Сигнализация в КП. | Вопрос с сигнализацией будет решаться после заселения большей части КП жителями, ввиду увеличения затрат на расширенный штат сотрудников, получение лицензий и содержание дополнительных охранников ЧОПа. |
| 15. | Строительство многоквартирных домов (таунхаусов). | Будут приниматься меры по контролю строительства таунхаусов. |
| 16. | Вопросы повышенных стоков в период таяния на улицах Речная, Вишневая. | Данный вопрос будет взят под контроль в весенний период. |

Протоколист: Дубровченко Н. , Додонов В.

Новые виды услуг на 2 этапе